Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 «Ягодка»                           Данковского муниципального района Липецкой области

Практико-ориентированный проект

«Площадка для прогулки – место для игры, отдыха,

спорта и познавательного развития детей»

Составила: воспитатель 
Полетаева Д. Р.

Данков, 2024

Пояснительная записка

Название проекта «Площадка для прогулки - место для игры, отдыха, спорта и познавательного развития детей»

Тип: Практико-ориентированный

Вид: Творческий

Участники проекта: воспитанники, родители, воспитатели.

Основное направление: обновление среды ДОУ через создание новых фрагментов участка; благоустройство и декоративное оформление игровой площадки, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными и игровыми формами территории, создание безопасных условий для жизнедеятельности детей.

Финансирование проекта основывается на привлечении средств спонсорской помощи и помощи родителей.

Основания для разработки проекта: желание изменить уже сложившуюся среду территории детского сада, создать индивидуальный и стильный облик группового участка, соответствующий общим законам организации пространства под открытым небом, интересный детям и родителям, позволяющий более интересно организовать свободную деятельность детей на природе.

Цель

- Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания на воздухе на групповом участке в теплое время года.

Задачи

- Оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно-эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению летней оздоровительной работы с детьми;

- Благоустройство территории с точки зрения создания условий для организации игровой и познавательной деятельности и создания психологического комфорта у детей;

- Воспитывать бережное отношение к природе и к окружающему миру.

- Привлечь детей к опытно-исследовательской деятельности.

- Развивать креативность у родителей и воспитанников.

Стратегии реализации проекта:

- Создание среды для ознакомления с природой города;

- Создание своего «образа» территории (игрового участка группы «Рябинка»);

- Создание комфортных условий для развития личности ребенка;

- Активизация творческого потенциала родителей и детей;

- Создание единого пространства детей, педагогов, родителей.

Ожидаемые результаты:

- благоустройство территории в соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОУ;

- создание условий для отдыха, занятий спортом, игры и экспериментирования детей;

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;

- привлечение родителей, общественности к благоустройству территории;

- создание своего "образа" территории дошкольного учреждения, имиджа группы;

- повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей;

- гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного).

Содержание

- Анализ состояния участка детского сада и существующих проблем (их возможные решения)

- Образ обновленной игровой площадки.

- План реализации проекта.

- Ожидаемые результаты.

- Принципы, методы и формы работы в ходе проекта.

- Результаты работы над проектом.

- Финансовое обеспечение проекта.

- Выводы и практическая значимость проекта.

- Перспективы на будущее.

- Использованная литература.

- Фото-приложение к проекту.

Введение

Требования к дошкольному образованию постоянно обновляются.   Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, методик, технологий, программ). Все это требует от педагогических работников нового комплекса умений – проектировать развитие образовательной системы и собственной образовательной деятельности.

Актуальность

В соответствии с ФГОС педагоги активно осваивают метод проектов.

Технология проектирования – один из таких способов, позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. В её основе лежит концептуальная идея доверия к природе ребёнка, опора на его поисковое поведение.

В современной дошкольной педагогике используются интегрированные методы обучения. Особое место занимает интеграция разделов программы, т. е. их взаимопроникновение друг в друга, что способствует развитию творческих способностей детей и их коммуникативных навыков. Такую интеграцию и представляет собой проектный метод.

Таким образом, основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.

Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий для прогулок детей.

Создание данного проекта ставило следующую цель: инновационная педагогическая деятельность по обновлению воспитательно- образовательного процесса с учётом разнообразной детской деятельности через изменение среды группового участка. Проект «Территория детского сада – место для игры, отдыха, спорта и познавательного развития детей» – это попытка соотнести элементы развивающей среды с целями и задачами новых требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы в дошкольном учреждении.

Гипотеза

Я считаю, что методически грамотная организация развивающей среды позволит содействовать развитию психических процессов детей дошкольного возраста, усвоению обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, формированию нравственных и эстетических начал, большей социализации.

1. Анализ состояния участка детского сада и существующих проблем (их возможные решения)

Благоустроить территорию детского сада особенно важно, так как его посещают маленькие дети. Для личностного становления ребенка важно, что его окружает. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, воспитанник не только получает положительные эмоции, но и учится оберегать красоту, создавать её своими руками.

Для работы над проектом я провела анализ исходного состояния участка, на котором гуляет группа.

На территории участка имеется: веранда, вкопанные автомобильные покрышки, песочница, вазон с цветами, пожарная машина и автобус из толстой фанеры.

Проблема: Для удовлетворения потребности детей в движении необходимо дополнить атрибутами для физического развития ребёнка.

Зона отдыха. Проблема: на прогулочном участке нет скамейки для отдыха, лавочек и столика для детей.

Решение: необходимо продумать и создать стол и скамейки, лавочки и столики для детей. Одно из любимых мест ребят – песочница – нужно приобрести новую крышку.

Клумба используется для формирования у детей навыков ухода за цветами.

Проблема: Необходимо исправить входную клумбовую зону. Выделить место под петунии и установить ограждения. Для ухода за растениями необходимо приобрести детские лейки. Здесь будут проводиться наблюдения, исследования почвы и растений.

На асфальте возле участка имеются рисунки в виде геометрических фигур, которые уже выглядят мало заметными.

Решение: выкрасить свежей краской.

Безопасность жизнедеятельности. Проблема: на территории присутствует незакреплённое кашпо с землей, скамейка.

Решение: Для обеспечения безопасности детей требуется закрепление всего оборудования.

2. Образ обновленной площадки

Во время прогулок дошкольники играют, экспериментируют. Они могут это делать и под руководством взрослого, и самостоятельно.

Наша задача – создать условия для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, конструирования.

Одно из любимых мест ребят – песочница – своеобразный центр песка и воды для всех детей. Большая проблема – посещение песочниц домашними животными в выходные дни и ночное время. Ее могут решить закрывающиеся на ночь дверцы. Необходимо их поменять и разукрасить яркими красками.

Для спортивных игр не хватает инвентаря – футбольных ворот, баскетбольной стойки с кольцом, кольцебросов.

Для развития мелкой моторики удачным решением является бизиборд и стойка с кольцами от пирамидки на веревках (для лучше скольжения).

3. План реализации проекта

Этапы реализации проекта

I этап: подготовительный

- детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов;

- составление карты-схемы создания участка;

- привлечение родителей, общественности к благоустройству территории.

II этап: практический

- Реконструкция имеющегося оборудования в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей: разбивка клумбы, создание игрового и спортивного оборудования в соответствии с проектом;

- Создание зон эмоциональной разгрузки для детей (стол с лавочками);

- Обновление рисунков на асфальте.

III этап: заключительный

- Презентация проекта на конкурсе по благоустройству.

- Проведение спортивного праздника с родителями.

- Обеспечение сохранности территории.

4. Ожидаемые результаты

- благоустройство территории в соответствии с приоритетными направлениями деятельности ДОУ;

- создание условий для отдыха, занятий спортом, игры и экспериментирования детей;

- создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;

- создание зон непрерывного озеленения и цветения;

- привлечение родителей, общественности к благоустройству территории;

- создание своего "образа" территории дошкольного учреждения;

- повышение уровня экологической культуры педагогов, воспитанников и родителей;

- гармоничное формирование разных видов отношения детей к природе (природоохранного, гуманного, эстетического, познавательного).

5. Принципы, способы, методы и приемы работы над проектом

Создавая проект, мы опирались на такие принципы, как удобство расположения различных функциональных зон на территории участка; внешняя красота; гармоничное включение имеющихся ценных насаждений.

Способы, методы и приемы работы:

- Создание в детском саду условий для познавательного развития детей: развивающей среды, фонда методических, наглядно-иллюстративных материалов.

- Организация мини-огородов на подоконнике в помещении детского сада: выращивание рассады цветов, лука. Подбор и размещение растений в уголках природы в соответствии с их биологическими особенностями.

- Создание условий для труда детей и взрослых в уголке природы в группах детского сада.

- Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием растений

- Экологическое воспитание и познавательное развитие в непосредственно образовательной деятельности.

- Праздники познавательного и игрового содержания, разработка сценариев, проведение на участке детского сада.

- Организация наблюдений за растениями и животными в их естественной среде обитания.

- Предметно-пространственная среда участков младших дошкольных групп должна обеспечивать различные виды деятельности детей, в связи, с чем должны быть выделены зоны, оборудованные для игр с песком и водой, для сюжетных, дидактических и подвижных игр.

6. Результаты работы над проектом

За время внедрения проектного метода на территории участка группы «Рябинка», а также на территории прилегающей к этому участку, было создано:

• «Зоны отдыха» (стол с лавочками вокруг него, где дети могут отдохнуть, уединиться, поиграть в спокойные игры)

• Композиционное оформление старого пня, внутри которого петунии.

•Территорию обновили спортивные сооружения: качели, велосипед, кольцебросы «Гуси» баскетбольная стойка в патриотическом стиле «Матрешка».

• Установлена новая крышка на песочницу.

• Родителями изготовлен большой бизиборд, футбольные ворота, а также обновлено все лакокрасочные покрытия.

А также:

- повысился уровень экологической культуры и социальной компетентности детей;

- преобразована предметно - игровая среда детского сада;

- укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом;

- дети проявляют творческую активность в познании окружающего мира.

Родители, принимающие участие в проектной деятельности дошкольного учреждения:

- наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом родителей и детей группы;

- получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в детском саду, но и принять активное участие в жизни группы;

• смогли реализовать свои творческие способности.

7. Финансовое обеспечение проекта

Оказание посильной помощи непосредственно родителями, воспитателями.

8. Выводы и практическая значимость проекта

Технология проектирования, которую стремились положить в основу всего воспитательно-образовательного процесса в группе, способствует внесению новых идей в разработку содержания и методов обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать педагогический процесс.

Результаты работы данного проекта оказали как опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Создание единого пространства детей, педагога и родителей способствовало формированию у детского и взрослого населения чувства ответственности, любви к малой родине и созидательного отношения к окружающему. Родители и педагоги, объединив усилия, создали для детей интересную среду, позволяющую играть, отдыхать, заниматься спортом, познавательной деятельностью.

Таким образом, проект благоустройства помог решить задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; создать комфортные условия для прогулок детей. А также позволил осуществить активизацию творческого потенциала педагогов по созданию благоприятных условий для пребывания детей в детском саду, по формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики при благоустройстве территории.

9. Перспективы на будущее

В перспективах на будущее – создание новых композиций, новых построек. В дальнейшем требуется воплощение идей в жизнь совместными усилиями педагогов и родителей. Необходимо поменять песочницу, создать тропу здоровья и подумать про создание игровой зоны с домиком.

10. Использованная литература

1. О.А.Воронкевич «Детские экологические проекты», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2014.

2. Информационные ресурсы в интернете.

11. Фото-приложение к проекту