ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ

«МОЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛАНДШАФТНЫЕ ИДЕИ»

1.2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТРИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

ПРОЕКТ «ПРОСТРАНСТВО РОСТА» - благоустройство части территории школы 31 (отделение) по адресу г. Магнитогорск ул. Ярославского д.2

Выполнили

учитель биологии Жакаева Жанна Сальтековна

обучающие 11 б класса

Г. Магнитогорск

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ…………………………………………3

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА……………………………………………………………….3

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ……………………………………………………………………4

СУТЬ ПРОЕКТА……………………………………………………………………………...4

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА……………………………………………………………….5

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ…………………………………………….…………………9

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…………………………………………………………10

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА……..10

ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА В ДАЛЬНЕЙШЕМ ….11

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………………….....12.

- АКТУАЛЬНОСТЬ РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Обоснование социальной значимости проекта

Как известно, школьники большую часть времени проводят в школе. и по окончании занятий не всегда спешат домой. Для того чтобы поделиться впечатлениями, что-то обсудить, не всегда хочется находиться в помещении школы. На сегодняшний день в школе обучаются 606 учащихся с 1 по 11 класс. В основном это дети поселка Новостройка. Поселок Новостройка – один из самых удаленных от центра города жилых массивов. Сегодня там проживает более 7 тысяч человек. На поселок одна школа и один детский сад. На территории школы были сооружены спортивная площадка, поле для футбола, но территория непосредственно перед школой никогда не благоустраивалась, за исключением точечных посадок однолетних цветов и многолетних деревьев. Не так давно территория школы 31(отделение), находящаяся на окраине города была огорожена новым забором. Дети, закончив обучение не очень спешат домой, есть темы для обсуждений. Родители начальных классов в ожидании детей стоят, так как нет скамеек. Проводя уроки биологии, окружающего мира, хочется пройтись по пришкольной территории и познакомить с живой природой практически.

Проводя опрос в соцсетях (https://vk.com/wall-187481868_4549) (Приложение1) определили, что практически все учащиеся, их родители и сотрудники школы были бы рады изменениям на территории школы и готовы содействовать ее изменениям. И в связи с этим благоустройство территории школы, инициированный учениками, обусловлена целым рядом факторов, представляющих интерес для сообщества, педагогов и самих учащихся. Ведь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» говориться о достижении целевого показателя в современном мире, где пространство учебного заведения играет ключевую роль в формировании образовательной среды, создание комфортной, эстетически привлекательной и функциональной территории становится первостепенной задачей (https://gorodsreda.ru/?ysclid=m5xtxzhpi8279432892).

Проект направлен на развитие навыков у ребят, таких как командная работа, креативность и ответственность за окружающую среду. Путем активного участия в благоустройстве учащиеся не только вносят вклад в улучшение своей школы, но и учатся ценить труд, взаимопомощь и креативный подход к решению реальных задач.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Преобразовать школьный двор в уютное и функциональное пространство для отдыха и учебы, вовлекая в проект учеников, учителей, родителей и партнеров, создавая условия для сотрудничества и обмена опытом, интегрируя проекты по благоустройству в образовательный процесс, способствуя всестороннему развитию учащихся.

ЗАДАЧИ

- Идея и планирование

- Подготовка и согласование

- Реализация проекта

- Введение в эксплуатацию

- Мониторинг и поддержка

- Расширение и развитие

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Обучающиеся, педагоги, родители отделения школы 31 г. Магнитогорска

- СУТЬ ПРОЕКТА

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Проект благоустройства территории школы "ПРОСТРАНСТВО РОСТА", инициированный учениками, представляет собой амбициозную инициативу, направленную на преобразование школьного двора в уютное и функциональное пространство для отдыха и учебы. Основной идеей является создание комфортной среды, где учащиеся смогут не только проводить время на свежем воздухе, но и развивать свои творческие способности.

В рамках проекта планируется обустроить зоны для отдыха с зелеными насаждениями и небольшими сооружениями. Также предполагается установка арт-объектов, созданных самими учениками, что позволит выразить их креативность и вовлечь в процесс благоустройства. Важной частью инициативы станет организация мероприятий по экологии и озеленению, привлекая внимание не только школьников, но и организации, которые помогут в реализации проекта.

Проект будет реализовываться с учетом мнения всех участников образовательного процесса: от учеников и учителей до родителей. Таким образом, школьный двор станет не только местом для отдыха, но и важной составляющей образовательного процесса, способствуя всестороннему развитию учащихся и формированию бережного отношения к окружающей среде.

- ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Для визуализации проекта пригласили Подобрееву Е.К. к.арх.доцент каф АиИИ, ИСиИ ФГБОУ ВО «МГТУ им.г.и.Носова» и студент Нигматуллин  И.З., ст.гр.Сар-21, учитывая  наши варианты, замыслы и идеи, помогли нам его представить в виде проекта.

Рис.1 Измерение, изучение проектируемой территории (сентябрь)

Рис.2 Встреча с Подобреевой Е.К.

Рис. 3 Схема проекта

Рис. 4 Проект

Рис. 5 Проект

Рис. 6 Проект

Рис. 7 Проект

Рис. 8 Проект

- НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

| Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору | Количество договоров | Общая стоимость | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| подготовка и посадка растений | 5 000,00 | 10 шт | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| подготовка и укладка дорожек | 20 000,00 | 2 шт | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Итого по подстатье: |  |  | 90 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов | Стоимость единицы | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование | Запрашиваемая сумма |
| Приобретение садового инвентаря | 500,00 | 20 шт. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Итого по статье |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Расходы на проведение мероприятий |  |  |  |  |  |
| организация праздника открытие | 30 000,00 | 1 шт. | 30 000,00 | 5 000,00 | 25000,00 |
| Итого по статье |  |  | 30 000,00 | 5 000,00 | 25000,00 |
| Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |
| Посадочный материал, удобрения | 1 000,00 | 100 ед | 100 000,00 | 20000,00 | 80000,00 |
| Покрытия | 1 648,00 | 30 ед | 49 440,00 | 0,00 | 49 440,00 |
| пошаговые плиты | 383,00 | 33 ед | 12 639,00 | 0,00 | 12 639,00 |
| бордюрный камень | 224,00 | 21 ед | 4 704,00 | 0,00 | 4 704,00 |
| скамья круг 16.000, полукруг | 22 951,00 | 3 ед | 68 853,00 | 0,00 | 68 853,00 |
| скамья 540*460*2000 | 6 139,00 | 9 ед | 55 251,00 | 0,00 | 55 251,00 |
| урна | 4 100,00 | 5 ед. | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| беседка | 76 000,00 | 1 ед. | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| Подготовка дизайна проекта | 50 000,00 | 1 ед. | 50 000,00 | 50000,00 | 0,00 |
| Итого по статье |  |  | 437 387,00 | 70000,00 | 367387,00 |
| ИТОГО |  |  | 567 387,00 | 95000,00 | 472387,00 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественные результаты – КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОЕКТА- 700

Качественные результаты

После реализации мероприятий проекта "Пространство роста": ученикам будет доступно новое пространство для отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Благодаря участию в проведении мероприятий, дети получат возможность проявить свои таланты и развить креативное мышление. Реализация проекта позволит ученикам почувствовать свою значимость и ответственность.
Учителям откроются новые способы интеграции учебного материала в реальные практические задания, связанные с благоустройством территории и экологическими акциями, что поможет учителям наладить более тесные и доверительные отношения с учениками, и улучшит атмосферу в классе и повысит эффективность преподавания. Родители станут более активными участниками образовательного процесса благодаря вовлечению в проект, лучше понимая потребности и интересы своих детей, а также вносить свой вклад в развитие школы. Преображённый школьный двор станет объектом гордости для всего района, привлекая внимание и улучшая репутацию школы.

- ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.

После окончания финансовой поддержки проект "Пространство роста" продолжит развиваться и приносить пользу школьному сообществу и району. Вот основные шаги, которые планируется предпринять:

1. Продолжать собирать добровольные взносы от родителей, выпускников и местных предпринимателей для поддержания и развития проекта.

Искать новые источники финансирования, подавать заявки на гранты и субсидии от государственных и частных фондов.

2. Продолжать привлекать волонтеров из числа учеников, родителей и местных жителей для ухода за территорией и проведения мероприятий.

Заключать соглашения с местными компаниями и предприятиями для предоставления материалов, услуг и технической поддержки.

3. Организовывать регулярные мастер-классы и воркшопы по дизайну, искусству и экологии для учащихся и жителей района.

Проводить ежегодные акции по озеленению, уборке мусора и другим экологическим мероприятиям, привлекая внимание к проблемам окружающей среды.

4. Включать благоустроенную территорию в учебный процесс, проводя уроки на свежем воздухе и используя пространство для практических занятий.

Поощрять учеников к проведению собственных исследовательских проектов, связанных с экологией, дизайном и благоустройством.

5. Проводить периодические оценки состояния территории и удовлетворенности пользователей, чтобы своевременно вносить коррективы и улучшать проект.

Готовить отчёты о проделанной работе и публиковать их в открытых источниках, чтобы делиться опытом и привлекать новых сторонников.

Проект "Пространство роста" имеет долгосрочный социальный эффект, который будет проявляться даже спустя годы после реализации текущего проекта. Ведь есть еще места на территории школы, требующие благоустройства.

- ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТА В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Сбор денежных взносов от родителей, выпускников, местных жителей и предприятий. Можно организовать регулярные сборы, использовать платформы для краудфандинга или установить ящики для сбора пожертвований на территории школы.
Привлекать крупные компании и предприятия к участию в проекте в рамках их программ КСО. Компании могут предоставлять финансирование, материалы или услуги. Организация ярмарок, концертов, спортивных соревнований и других мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ

Опрос