Российская Федерация

Забайкальский край

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Дом творчества п.г.т. Шерловая Гора»

муниципального района «Борзинский район»

Номинация: «Красота вокруг нас»

Проект

«Красота спасет мир»

Руководитель проекта:

Коченова М.Ю.

п.г.т. Шерловая Гора, 2026г.

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.

Театр начинается с гардероба, а образовательное учреждение с прилегающей к нему территории.

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества п.г.т. Шерловая Гора» –это многофункциональное учреждение дополнительного образования детей со своей историей, традициями, идеями и прекрасными выпускниками, которых за 42 года развития учреждения было более 15000 человек. Основным назначением Дома творчества является развитие мотивации к познанию и творчеству. ДТ – это постоянно развивающая система, которая состоит из педагогического коллектива, обучающихся, родителей и характеризуется стабильностью образовательного процесса.

Приоритетным направлением деятельности учреждения является: создание коллективной творческой среды, в которой каждый ребёнок может проявить свои способности, приобрести знания и опыт, осознать себя «признанным и успешным».  Есть чем гордиться сегодня педагогам и родителям. Достижения и результаты говорят за себя: дети-лидеры, лауреаты, победители в различных конкурсах, инициативах.

На сегодняшний день ДТ является центром единого воспитательного пространства Шерловогорских школ и школ Борзинского района, организатором муниципальных массовых мероприятий: конкурсов, сборов, фестивалей, в которых участвуют около 70% детей района.

Всё хорошо, но вот на фоне вышесказанного, прилегающая территория к ДТ выглядит не совсем уютно, а именно: неровная поверхность газонов, неполное и неоднородное ограждение, очень скромные клумбы. Данная территория находится на одной из главных улиц современного микрорайона и хотелось, чтобы внедрение данного проекта способствовало эстетике и обустройству нашего поселка.

Проблема: как сделать прилегающую территорию к Дому творчества уютной и привлекательной?

Цель: создание декоративно-цветочного ландшафта перед зданием Дома творчества.

Задачи:

Теоретические

- Изучить соответствующую литературу по

-подготовке почвогрунта для газонов;

-видам ограждения;

-ландшафтному дизайну;

-декоративно-цветочному оформлению;

-методике составления расчетной документации.

Практические

2. Произвести замеры территории будущих газонов.

3. Рассчитать и заказать ограждения, лавочки, переход в парковую зону, арку и декорации.

4. Посадить рассаду для клумб.

5. Подготовить почвогрунт для газонов.

6. Установить ограждения, лавочки, переход в парковую зону и декорации.

7. Разбить клумбы.

8. Высадить растения на клумбы.

План-график реализации практической части проекта

| № | Этапы проекта | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовитель- ный | Обмер территории | Фев-раль |  | Приложение 1 «План территории с размерами» |
|  |  | Создание проекта ограждения (№1) | Фев-раль |  | Приложение 2 Проект №1 «Ограждение» |
|  |  | Создание проекта скамейки (№2) 2 шт. | Фев-раль |  | Приложение 3 Проект №2 «Скамейка» |
|  |  | Создание проекта перехода(№3) | Фев-раль. |  | Проложение 4 Проект №3 Переход в парковую зону» |
|  |  | Создание проекта цветочной арки (№4) | Фев-раль |  | Приложение 5 Проект №4 «Арка» |
|  |  | Создание проекта клумбы-корабля «Алые паруса» (№5) | Фев-раль |  | Приложение 6 Проект №5 «корабль-клумба «Алые паруса»» |
|  |  | Создание проекта символики «СУЭК» (№6) | Фев-раль |  | Приложение 7 Проект №6 «Символика «СУЭК»» |
|  |  | Создание проекта символики ДТ (№7) | Фев-раль |  | Приложение 8 Проект №7 «Символика ДТ» |
|  |  | Создание проекта цветочной клумбы | Фев-раль |  | Приложение 9 Проект №8 «Цветочная клумба» |
|  |  | Создание общего проекта «Алые паруса» | Фев-раль |  | Приложение 10 «Общий проектный ландшафт территории «Алые паруса»» |
|  |  | Расчет размеров, материалов и цен ограждения | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчет размеров, материалов и цен лавочек | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчет размеров, материалов и цен перехода | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчёт размеров, материалов и цен цветочной арки на входе | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчёт размеров, материалов и цен клумбы-корабля с «Алыми парусами» | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчёт размеров, материалов и цен символики УК «СУЭК» | Фев-раль |  | смета |
|  |  | Расчёт размеров, материалов и цен символики ДТ | Фев-раль |  | смета |
| 2. | Основной | Заказ на изготовление предметов по конкретным проектам (7 предметов и ограждения) | Март |  | готовое ограждение и 7 дизайнерских предметов |
|  |  | Привоз земли | Март |  | Земля-8 машин |
|  |  | Привоз чернозёма | Март |  | Чернозём-2 машины |
|  |  | Привоз песка | Март |  | Песок-1 машина |
|  |  | Привоз гальки | Март |  | Галька-1 машина |
|  |  | Закупка семян | Март |  | Семена для газона и клумб |
|  |  | Выравнивание газона | Апрель |  | Ровный газон |
|  |  | Установка ограждения и 7-ми предметов по конкретным проектам | Апрель |  | Создание композиционного ландшафта по проекту |
|  |  | Посадка рассады для клумб | Апрель |  | Готовая рассада |
|  |  | Разбивка клумб | Май |  | Готовые клумбы |
| 3. | Заключительный | Высадка рассады в открытый грунт | Июнь |  | Готовые клумбы с высаженной рассадой |

Ожидаемые результаты:

Создание ландшафтного проекта «Красота спасет мир» обеспечит:

1.Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудового воспитания.

2.Применение знаний о декоративном оформлении и благоустройстве территории.

4. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры.

5.Представление учащимся дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения и самореализации.

6. Создание места отдыха и общения для ребят в свободное от занятий время;

7.Улучшение эстетического вида  территории, создание благоприятной экологической обстановки;

8. Повышение конкурентоспособности учреждения путем создания имиджа красивого уютного дома.

Заявка

«Комфортная среда обитания»

| № | Данные о проекте |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название номинации | «Красота вокруг нас» |
| 2. | Название проекта | «Красота спасет мир» |
| 3. | Учреждение | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества п.г.т. Шерловая Гора» муниципального района «Борзинский район» |
| 4. | Адрес | Забайкальский край, Борзинский район, пгт Шерловая Гора, ул. Бабушкина 25, тел 8(30233)3-50-26. |
| 5. | Ф.И.О., должность руководителя проекта | директор |
| 6. | Контактная информация руководителя проекта | Email domtvor4estva@yandex.ru |

Смета расходов по реализации проекта

| № | Наименования | Ед. изм. | цена | количество | Статья расхо дов | Собственные сред-ства | Привлечённые сред-ства | Запрашиваемые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газонное ограждение (2140х400) | комп. | 1625 | 52 шт. |  |  |  | 84500 |
| 2 | Скамейки | шт. | 10000 | 2шт. |  |  |  | 20000 |
| 3 | Арка (185x40x226 см) | шт. | 3389 | 1 шт. |  |  |  | 3389 |
| 4 | Газонное ограждение (2000х300) (для перехода) | комп. | 840 | 3 шт. |  |  |  | 2520 |
| 5 | Доска обрезная (30мм х 150мм х 6м-лиственница) для клумбы «Алые паруса» | м куб. | 6600 | 0,5м куб |  |  |  | 3300 |
| 6 | Красное баннерное полотно для паруса (клумба «Алые паруса») | м кВ. | 200 | 7,5 м кВ. |  |  |  | 1500 |
| 7 | Брус обрезной (100ммх100мм х6м)для клумбы «Алые паруса» | м куб. | 6600 | 0,1м куб |  |  |  | 660 |
| 6 | Проволока для каркасов клумбы |  | 20 м |  |  |  |  | 550 |
| 7 | Земля | Ма ши на | 2000 | 8 шт. |  |  |  | 16000 |
| 8 | Перегной | Ма ши на | 3000 | 2 шт. |  |  |  | 6000 |
| 9 | Песок | Ма ши на | 2000 | 1 шт. |  |  |  | 2000 |
| 10 | Галька | Ма ши на | 2000 | 1 шт. |  |  |  | 2000 |
| 11 | Акация желтая, Высота(см)75-100, | шт. | 400 | 40шт |  |  |  | 16000 |
| 12 | Сирень обыкновенная, Высота(см)75-100. | шт. | 300 | 6 шт |  |  |  | 1800 |
| 13 | Семена Алиссумагрос | шт. | 25 | 40шт |  |  |  | 1000 |
| 14 | Семена Алиссум престиж | шт. | 25 | 40шт |  |  |  | 1000 |
| 15 | Семена Алиссумседек | шт. | 25 | 40шт |  |  |  | 1000 |
| 16 | Семена Петуния (плазм) | шт. | 35 | 10шт |  |  |  | 350 |
| 17 | Семена Петуния (плазм) Престиж | шт. | 65 | 10шт |  |  |  | 650 |
| 18 | Семена Бархатцы Гавриш | шт. | 65 | 40шт |  |  |  | 2600 |
| 19 | Семена Бархатцы Королева София | шт. | 18 | 40шт |  |  |  | 720 |
| 20 | Семена Бархатцы (плазм) | шт. | 16 | 40шт |  |  |  | 640 |
| 21 | Семена Хмель Аэлита | шт. | 25 | 10 шт |  |  |  | 250 |
| 22 | Семена Газонная трава | шт. | 25 | 100 шт |  |  |  | 2500 |
| 23 | Установка ограждения (пер-р 111м) | п м | 200 | 111п. м |  |  |  | 22 200 |
| 24 | Установка арки | шт. | 200 | 1 шт. |  |  |  | 200 |
| 25 | Установка перехода | шт. | 200 | 1 шт. |  |  |  | 200 |
| 26 | Посадка кустарников | шт. | 50 | 46 шт. |  |  |  | 2 300 |
| 27 | Посадка и выращивание рассады |  | 5000 |  |  |  |  | 5 000 |
| 28 | Высадка рассады в грунт |  | 5000 |  |  |  |  | 5 000 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  | 205 829 |

Итого: 205 829 руб.

Приложение №1

ПЛАН

территории Дома творчества (с размерами)

24мм

1,5м

15м

S2

7,5м

S1

S территории = 350+350=700м2      P(периметр)=111м

Приложение №2

Проект №1

Газонное ограждение

Высота панели 2140 мм

Ширина панели 400 мм

Цена: 1625 руб. комплект

Необходимо: 52 комплекта

Сайт: http://www.budki.su/gazonnye-ograjdeniya

Приложение №3

Проект №2

Скамейка

Размеры: 1580х720х900 мм

Цена: 10 000 руб.

Необходимо: 2 шт.

Сайт: http://www.mr48.ru/shop/sadovo-parkovaja_mebel/sadovo-parkovaja_mebel?id=1544

Приложение №4

Проект №3

Арка

Размеры: 185x40x226 см

Цена: 3389 руб.

Необходимо: 1 шт.

Сайт: http://www.domosti.ru/product.html?code=XIHFLX7

Приложение №5

Проект №4

Переход в парковую зону

(собирается из 3-х газонных ограждений)

Высота:300мм

Длина: 2000мм

Цена: 840 руб.

Необходимо: 3 шт.

Сайт: http://www.budki.su/gazonnye-ograjdeniya

Приложение №6

Проект №5

Клумба «Алые паруса»

Размеры: 3м х 2м

Необходимо:

1.доска обрезная 0,5 м.куб

| Доска обрезная | 30мм х 150мм | лиственница | м.куб | 4 метра (6 метров) | 5600 руб (6600)руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цена: 3 300 руб. 0,1 м.куб

2.брус обрезной

| Брус обрезной | 100мм х 100мм | лиственница | 1-2 | м.куб | 4 метра (6 метров) | 5600 (6600) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цена: 660 руб.

Сайт:Сайт: http://www.stroyka-chita.com/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5/

Полотно: 7,5м кв.

Цена: 1500 руб.

Сайт:http://www.sunwindows.ru/potolki/?gclid=CP7fiYDJ-coCFaUIcgodD7gPXg#top

Приложение №7

Проект №6

Символика «СУЭК»

Колесо,диаметром 60 см. Выполнено из сталистой металлической ленты шириной 60мм.

Необходимо:

Лента металлическая 3м

Приложение №8

Проект №7

Символика ДТ

Колесо, диаметром 60 см. Выполнено из сталистой металлической ленты шириной 60мм.

Необходимо:

Лента металлическая 3м

Приложение №9

Проект №8

Цветочная клумба

Необходимо: проволока для каркаса-20 м

Цена: 550 руб.

Сайт: http://metallexport.ru/catalog/metizy/provoloka-stalnaya/

Приложение №10

Проектный ландшафт территории Дома творчества

«Алые паруса»

Клумбы (цветы: петуния разноцветная)

Скамейка парковая

Клумбы «Волны» (цветы: бархатцы разноцветные

Кусты сирени

Кусты акации (40шт)

Арка

Фигурные клумбы

(цветы: алиссум разноцветный)

Клумба «Алые паруса»

(цветы: бархатцы оранжевые)

Ограждение

Переход в парковую зону